ETUDE D'ARCHITECTURE

Migration vers un SaaS Multi-Tenant

Plateforme IA pour l'Elevage Porcin au Burkina Faso

| Projet | Gestion Parc Backend - Spring Boot / Kotlin / PostgreSQL |
| --- | --- |
| Type document | Etude d'architecture - Sans implementation |
| Auteur | Patrick Louahikbe |
| Date | Juin 2026 |
| Contexte | Memoire de Master 2026 - Elevage de precision BF |

# 1.  Etat de l'art : Architecture actuelle

Avant de proposer une evolution, il est indispensable de radiographier l'existant. L'analyse du code source du projet gestion-parc-backend revele une architecture mono-tenant solide, conçue pour une seule ferme a la fois.

## 1.1  Stack technique

| Composant | Detail |
| --- | --- |
| Langage / Framework | Kotlin + Spring Boot 3 (JPA/Hibernate) |
| Persistance | JPA / Hibernate - ddl-auto: update |
| Base de donnees | PostgreSQL - une seule base : snackboost_db |
| Authentification | JWT Bearer Token - JwtAuthenticationFilter (OncePerRequestFilter) |
| Autorisation | Enum Permission + RolePermissions statique (4 roles hierarchiques) |
| Deploiement | Docker + Render (variables DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME injectees) |
| Upload fichiers | /app/uploads/logos et /app/uploads/animaux (volume Docker) |

## 1.2  Points de controle critiques pour la migration

Trois elements du code actuel auront un impact direct sur la strategie de migration :

- AppSettings (table app_settings) : singleton absolu - 1 enregistrement = 1 ferme. En SaaS, chaque client doit avoir ses propres parametres (nom ferme, logo, contact).

- ParametresEleveur : identique. Les seuils (nee vivants, occupation box) sont uniques par instance.

- Utilisateur : aucun lien avec une ferme. En multi-tenant, chaque utilisateur doit appartenir a un client specifique.

- DataInitializer : cree les roles et un administrateur en dur au demarrage. Devra devenir par-tenant.

- RolePermissions (objet statique) : compatible multi-tenant - les permissions restent globales, leur attribution devient par-client.

# 2.  Les quatre strategies multi-tenant : vue comparative

Quatre grandes architectures existent pour implementer le multi-tenancy. Voici leur comparaison sur les criteres qui comptent pour ce projet.

| Critere | A - tenant_id | B - Schema | C - DB dédiée | D - Préfixe table |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Isolation des données | Faible | Forte | Totale | Faible |
| Risque fuite cross-tenant | RISQUE SQL | Faible | Nul | RISQUE SQL |
| Complexite implementation | Faible | Moderee | Elevee | Elevee |
| Cout infra (100 clients) | Tres bas | Bas | Tres eleve | Tres bas |
| Performance grande echelle | Moyen | Bonne | Excellente | Moyen |
| Sauvegarde par client | Complexe | Facile | Triviale | Complexe |
| Migration depuis existant | Faible | Moderee | Lourde | Tres lourde |
| Compat. Hibernate/JPA | Excellente | Bonne | Excellente | Mauvaise |
| Schemas / entites JPA | Modif. requises | AUCUNE | Aucune | Modif. lourdes |
| Verdict | Acceptable | RECOMMANDE | Enterprise | DECONSEILLE |

# 3.  Solution 1 (Recommandee) : Schema PostgreSQL par tenant

Chaque client obtient son propre schema PostgreSQL au sein de la meme base de donnees. Les tables gardent exactement leur nom actuel. Hibernate charge le bon schema dynamiquement via un CurrentTenantIdentifierResolver.

## 3.1  Principe de fonctionnement

| 1 | A l'inscription d'un client : CREATE SCHEMA ferme_bf_001 — toutes les tables JPA sont creees dans ce schema par Flyway. |
| --- | --- |
| 2 | Le JWT embarque le champ tenantId (ex. : ferme_bf_001). |
| 3 | JwtAuthenticationFilter extrait le tenantId et le stocke dans TenantContext (ThreadLocal). |
| 4 | MultiTenantConnectionProvider execute SET search_path TO ferme_bf_001 avant chaque requete SQL. |
| 5 | Hibernate ne voit que les tables du bon schema - zero risque de cross-tenant, aucune modification des entites. |

## 3.2  Avantages

- Isolation forte : impossible pour un tenant d'acceder aux donnees d'un autre par erreur SQL ou JPQL.

- Code metier inchange : les entites JPA (Animal, AppSettings, Utilisateur, Batiment...) ne changent pas d'une ligne.

- Sauvegarde simple et propre : pg_dump --schema=ferme_bf_001 restaure un seul client sans aucun impact sur les autres.

- Migration depuis l'existant : le schema public devient simplement le schema du premier client (ferme_default ou ferme_bf_001).

- Cout infra negligeable : une seule instance PostgreSQL, un seul container Docker, un seul deploiement Render.

- Support Hibernate natif via MultiTenancyStrategy.SCHEMA - fonctionnalite stable et documentee.

- Conformite RGPD facilitee : suppression d'un client = DROP SCHEMA ferme_xxx CASCADE - complet et propre.

## 3.3  Inconvenients

- Ajout de 3 a 4 classes Kotlin : TenantContext, CurrentTenantIdentifierResolver, MultiTenantConnectionProvider, TenantService.

- Migrations Flyway doivent s'appliquer a chaque schema (automatisable, mais a concevoir).

- Limite theorique : quelques milliers de schemas par instance PostgreSQL (largement suffisant pour ce projet).

## 3.4  Effort d'implementation par composant

| Element a modifier ou creer | Effort | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Entites JPA (Animal, AppSettings, Utilisateur...) | Aucun | Zero modification requise |
| JwtUtil + filtre JWT | Faible | Ajouter extraction tenantId |
| TenantContext (ThreadLocal) | Faible | Nouvelle classe, ~20 lignes |
| CurrentTenantIdentifierResolver | Faible | Interface Hibernate, ~15 lignes |
| MultiTenantConnectionProvider | Moyen | Gere le search_path dynamique |
| TenantService (creation, liste, suppression) | Moyen | Couche metier tenant |
| API onboarding client (Super Admin) | Moyen | Endpoint creation/gestion tenant |
| DataInitializer adapte par-tenant | Faible | Adapter l'existant |
| Flyway multi-schema | Moyen | Migration appliquee a chaque schema |

# 4.  Solution 2 (Alternative) : Colonne tenant_id

Une colonne tenant_id (UUID) est ajoutee a chaque table metier. Toutes les requetes sont filtrees automatiquement via un @Filter Hibernate ou un intercepteur global. Un seul schema, une seule base, toutes les fermes cohabitent dans les memes tables.

## 4.1  Principe de fonctionnement

A chaque requete, Spring recupere le tenantId du JWT et l'injecte automatiquement dans toutes les operations JPA. La table Tenant (id, nom, prefixe_slug, actif, date_creation) est la table pivot. Hibernate peut filtrer via @Filter (active dans chaque @Entity) ou via un intercepteur global qui modifie chaque requete JPQL.

## 4.2  Avantages

- Simplicite architecturale : pas de configuration Hibernate avancee (pas de MultiTenantConnectionProvider).

- Analytics transversaux faciles : une seule requete SQL peut couvrir tous les clients (utile pour un tableau de bord plateforme ou pour le module IA compare des performances entre fermes).

- Referentiels partages : TypeAnimal, TypeAliment, Traitement peuvent etre globaux (sans tenant_id) ou par-client selon le besoin.

- Migration Flyway unique pour tous les clients simultanément.

## 4.3  Inconvenients

- Risque de fuite de donnees : un oubli du filtre WHERE tenant_id = ? dans une requete JPQL expose les donnees de TOUS les clients.

- Impact code important : chaque entite doit recevoir le champ tenantId + annotation @Filter ou logique @PrePersist.

- Index composites requis partout : (tenant_id, id) sur toutes les tables pour des performances acceptables.

- Sauvegarde par client : pg_dump partiel complexe, risque d'erreur et difficile a automatiser.

- Conformite RGPD : la suppression des donnees d'un client necessite des DELETE en cascade sur toutes les tables - operation risquee.

## 4.4  Comparaison securite

| Scenario de risque | Sol. 2 (tenant_id) | Sol. 1 (schema) |
| --- | --- | --- |
| Oubli filtre tenant dans une requete JPQL | ALERTE : tous les clients exposes | Impossible par design |
| Injection SQL contournant le filtre | Risque reel | Isole par search_path |
| Restauration accidentelle d'un seul client | Complexe, risque de pollution | Facile, schema isole |
| Suppression RGPD complete d'un client | DELETE en cascade sur toutes tables | DROP SCHEMA - propre |
| Audit par client en production | Filtre requis dans chaque requete | Naturel par schema |

# 5.  Gestion des utilisateurs et des roles en multi-tenant

Le systeme de roles existant (ROLE_OUVRIER, ROLE_RESPONSABLE, ROLE_GERANT, ROLE_ADMINISTRATEUR) est bien conçu mais mono-tenant. Il doit evoluer vers un modele a deux niveaux.

## 5.1  Deux niveaux d'administration

| Niveau | Acteur | Perimetre |
| --- | --- | --- |
| Super Admin (plateforme) | L'equipe qui gere le SaaS | Creation de tenants, facturation, monitoring global |
| Admin tenant (gerant ferme) | Le client lui-meme | Gere ses utilisateurs, ses parametres, ses donnees |

## 5.2  Modifications du modele Utilisateur

- Avec Solution 1 (schema) : la table utilisateurs est deja dans le schema du tenant - AUCUNE modification de l'entite JPA.

- Avec Solution 2 (tenant_id) : ajouter tenantId: UUID a l'entite Utilisateur + filtre.

- Le role ROLE_ADMINISTRATEUR du DataInitializer devient le super-admin de la plateforme.

- Le role ROLE_GERANT devient l'admin de son tenant - peut creer des utilisateurs dans son perimetre uniquement.

- Les permissions existantes (enum Permission) restent inchangees - deja granulaires et bien conçues.

- RolePermissions (objet statique) reste valide - il est simplement applique dans le contexte du tenant courant.

## 5.3  Modifications du JWT

Le payload JWT actuel (username, role) doit embarquer un champ supplementaire tenantId. Exemple de payload enrichi :

{ "sub": "ouvrier@ferme-diallo.bf", "role": "ROLE_OUVRIER", "tenantId": "ferme_bf_001", "iat": 1718000000, "exp": 1718086400 }

# 6.  Plan de migration vers le SaaS

La migration est decoupee en 4 phases progressives. L'application reste deployable et utilisable a chaque etape - aucune interruption de service.

| Phase | Nom | Livraisons cles |
| --- | --- | --- |
| 1 | Preparation (sans impact utilisateur) | - Table Tenant en base (id, nom, slug, actif, plan) - Passer de ddl-auto:update a Flyway - Ajouter tenantId au JWT (non valide encore) |
| 2 | Infrastructure multi-tenant | - TenantContext + CurrentTenantIdentifierResolver - MultiTenantConnectionProvider (search_path) - Extension du JwtAuthenticationFilter - API Super Admin (creation/liste/suppression tenant) |
| 3 | Onboarding et provisioning | - Flux inscription : formulaire -> schema -> Flyway -> admin - Generation automatique du slug tenant - Suppression tenant : DROP SCHEMA ... CASCADE - DataInitializer adapte par-tenant |
| 4 | Productivisation SaaS | - Plans d'abonnement (table subscription) - Sauvegarde automatisee par schema (pg_dump CRON -> S3) - Monitoring par tenant (MDC Logback + tenantId) - Portail Super Admin : metriques d'usage, alertes |

# 7.  Impacts techniques a anticiper

## 7.1  Uploads de fichiers

Le projet utilise un repertoire local /app/uploads/logos et /app/uploads/animaux. En SaaS, les fichiers doivent etre isoles par tenant. Solution immediate : /uploads/{tenantId}/logos/ et /uploads/{tenantId}/animaux/. A moyen terme, migrer vers un stockage objet (MinIO, Supabase Storage, AWS S3) avec prefixe par tenant.

## 7.2  Performances et indexation

- Solution 1 (schema) : les index existants sont deja optimaux - chaque schema a les siens, independants.

- Solution 2 (tenant_id) : index composite obligatoire (tenant_id, id) sur toutes les tables. Sans cela, les performances degradent exponentiellement avec le nombre de clients.

- Connection pooling : configurer HikariCP avec un pool suffisant pour les connexions multi-schema.

## 7.3  Tests

- Ajouter un TenantTestContext : chaque test d'integration s'execute avec un tenantId fictif injecte dans TenantContext.

- Tester les fuites cross-tenant : une requete depuis tenant A ne doit jamais retourner de donnees du tenant B.

- Tester le provisioning complet (creation -> Flyway apply -> acces -> suppression).

## 7.4  DevOps et deploiement

- Le container Docker unique reste valide - aucun changement de Dockerfile.

- Render : une seule instance Spring Boot, une seule base PostgreSQL, multiples schemas.

- Variable d'environnement SUPER_ADMIN_EMAIL a ajouter pour le compte de gestion plateforme.

- Logs : Logback doit inclure le tenantId dans chaque ligne via MDC (Mapped Diagnostic Context).

# 8.  Recommandation finale

Recommandation : Schema PostgreSQL par tenant (Solution 1) Adoptez la Solution 1 (schema-per-tenant) comme strategie principale. Elle offre le meilleur compromis entre isolation des donnees, compatibilite avec votre stack actuel, et facilite de migration depuis l'existant. Elle est supportee nativement par Hibernate et ne necessite aucune modification des entites JPA. La Solution 2 (tenant_id) reste pertinente si le nombre de tenants depasse plusieurs milliers, ou si vous souhaitez proposer des analytics cross-tenants pour le module IA (comparaison de performances entre fermes). Elle peut coexister en solution hybride : schema par tenant pour les donnees operationnelles + tenant_id dans un data warehouse analytique.

## 8.1  Pourquoi ce choix pour ce projet specifique

| Contrainte du projet | Avantage Solution 1 |
| --- | --- |
| Code metier abouti (30+ entites JPA) | Zero modification des entites existantes |
| AppSettings et ParametresEleveur en singleton | Chaque schema a ses propres tables - deja isole |
| Systeme de roles et permissions complet | Reste inchange, applique dans le contexte du tenant |
| Deploiement Render + Docker | Un seul container, cout identique |
| PostgreSQL deja en production | pg_dump --schema natif et fiable |
| Contexte BF : peu de clients initialement | Un schema par client, gestion simple et evolutive |
| Donnees d'elevage sensibles (sante, finance) | Isolation forte, conforme RGPD et bonnes pratiques |

# Conclusion

L'architecture actuelle du projet gestion-parc-backend est une base solide pour un passage au SaaS. La qualite du modele de permissions, la structure des entites JPA et le deploiement Docker sont des atouts reels qui simplifient la migration.

La migration vers le schema PostgreSQL par tenant est non-destructive : l'existant devient le premier schema, les entites ne changent pas, et le systeme de roles est immediatement reutilisable. Le principal travail porte sur l'infrastructure de routage des requetes (TenantContext, JWT enrichi, Hibernate Multi-Tenancy) et le flux d'onboarding d'un nouveau client.

La Phase 1 (preparation) peut etre demarree immediatement sans interrompre le service existant. Les phases suivantes sont livrees iterativement, en commencant par un tenant pilote representant le premier client reel de la plateforme.

Document redige dans le cadre du Memoire de Master 2026  |  Elevage de precision au Burkina Faso